MAKİNE ÖĞRENMESİ PROJE YOL HARİTASI

Havayolu Yolcu Memnuniyeti Tahmini

Airline Passenger Satisfaction — Kaggle Veri Seti

Bu belge, Kaggle'daki "Airline Passenger Satisfaction" veri seti kullanılarak bir yolcunun uçuş deneyimi ve demografik özelliklerinden yola çıkarak memnun olup olmayacağını tahmin eden bir sınıflandırma modeli geliştirme ve bunu Streamlit tabanlı interaktif bir uygulamaya dönüştürme sürecinin uçtan uca yol haritasıdır.

# 1. Proje Özeti

| Problem Tipi | İkili sınıflandırma (binary classification) |
| --- | --- |
| Hedef Değişken | satisfaction → "satisfied" / "neutral or dissatisfied" |
| İş Sorusu | Hangi hizmet ve demografik faktörler yolcu memnuniyetini belirliyor, ve yeni bir yolcu için memnuniyeti önceden tahmin edebilir miyiz? |
| Nihai Çıktı | Eğitilmiş model + Streamlit üzerinde çalışan interaktif tahmin uygulaması |

# 2. Veri Seti İncelemesi

Klasördeki dosyalar taranarak aşağıdaki yapı doğrulandı:

| Dosya | Satır Sayısı | Sütun Sayısı |
| --- | --- | --- |
| train.csv | 103.904 | 25 |
| test.csv | 25.976 | 25 |

## 2.1 Değişken Grupları

- Demografik / seyahat: Gender, Customer Type, Age, Type of Travel, Class, Flight Distance

- Hizmet memnuniyet puanları (0–5 ölçek, 14 adet): Inflight wifi service, Departure/Arrival time convenient, Ease of Online booking, Gate location, Food and drink, Online boarding, Seat comfort, Inflight entertainment, On-board service, Leg room service, Baggage handling, Checkin service, Inflight service, Cleanliness

- Gecikme: Departure Delay in Minutes, Arrival Delay in Minutes

- Kimlik / gürültü: isimsiz index sütunu ve id — modellemeden önce atılmalı

- Hedef: satisfaction

## 2.2 Veri Kalitesi Notları

- Hedef dağılımı: %56,7 "neutral or dissatisfied", %43,3 "satisfied" — hafif dengesiz, ciddi bir dengesizlik giderme (SMOTE vb.) gerekmiyor ama class_weight/stratify kullanılmalı.

- Arrival Delay in Minutes sütununda 310 satırda (~%0,3) eksik değer var → medyan ile doldurma yeterli.

- test.csv ayrı bir dosya olarak geldiği için kendi train/validation ayrımını train.csv üzerinden yapman, test.csv'yi ise yalnızca nihai değerlendirme için saklaman önerilir.

# 3. Önerilen Teknoloji Yığını

Deployment tarafında kararsız olduğun için önerim: Streamlit ile başla. Sebep: veri seti tamamen tablosal, model tarafı Python'da kurulacak, Streamlit aynı Python koduyla hem prototipi hem sunum katmanını sağlıyor — ayrı bir backend/frontend yazmadan hızlıca elle tutulur bir demo çıkarıyorsun. İstersen 8. fazda not edilen yükseltme yoluyla ileride FastAPI + React'e taşınabilir.

| Veri işleme | pandas, numpy |
| --- | --- |
| Görselleştirme | matplotlib, seaborn, plotly |
| Modelleme | scikit-learn (baseline + pipeline), XGBoost veya LightGBM (asıl model) |
| Model açıklanabilirlik | SHAP |
| Serileştirme | joblib |
| Uygulama | Streamlit |
| Versiyon kontrol | Git + GitHub |
| Yayınlama | Streamlit Community Cloud (ücretsiz, GitHub reposundan direkt deploy) |

# 4. Fazlara Ayrılmış Yol Haritası

## Faz 0 — Ortam ve Proje Kurulumu (~yarım gün)

- Proje klasörü için git reposu başlat, .gitignore ekle (venv, __pycache__, .csv büyük dosyalar gerekirse)

- Sanal ortam oluştur (venv veya conda), requirements.txt başlat

- Klasör yapısını kur (bkz. Bölüm 6)

- train.csv / test.csv'yi data/raw/ altına taşı

## Faz 1 — Keşifsel Veri Analizi / EDA (~1 gün)

- Sayısal ve kategorik değişkenlerin dağılımlarını incele (histogram, countplot)

- Hedef değişkene göre kırılımlar: Class, Type of Travel, Customer Type bazında memnuniyet oranları

- Hizmet puanları arasındaki korelasyon matrisi (heatmap) — çok yüksek korelasyonlu değişkenleri not et

- Age ve Flight Distance dağılımlarında aykırı değer kontrolü

- Departure/Arrival Delay için outlier analizi (bazı satırlarda çok yüksek gecikme değerleri olabilir)

- Bulguları kısa bir EDA raporu/notebook olarak notebooks/01_eda.ipynb içine yaz

## Faz 2 — Veri Ön İşleme (~yarım–1 gün)

- İsimsiz index ve id sütunlarını çıkar

- Arrival Delay in Minutes eksik değerlerini medyan ile doldur (SimpleImputer)

- Kategorik değişkenleri encode et: Gender, Customer Type, Type of Travel (binary → LabelEncoder/OneHot), Class (ordinal ya da OneHot — Eco/Eco Plus/Business sıralı olduğu için OrdinalEncoder tercih edilebilir)

- Sayısal değişkenleri ölçekle (StandardScaler) — özellikle mesafe/lojistik regresyon tabanlı modeller için

- Tüm adımları sklearn Pipeline / ColumnTransformer içine al ki eğitim ve tahmin sırasında aynı dönüşüm tutarlı uygulansın

## Faz 3 — Özellik Mühendisliği (opsiyonel, ~yarım gün)

- Delay_Diff = Arrival Delay − Departure Delay gibi türetilmiş değişkenler

- 14 hizmet puanının ortalaması → Avg_Service_Score

- Age gruplama (genç/yetişkin/orta yaş/yaşlı) — ağaç tabanlı modellerde genelde gerekmez ama denenebilir

- Bu fazı baseline modelden sonra, performansı artırmak istersen ekle — başta zorunlu değil

## Faz 4 — Modelleme (~1–2 gün)

- Baseline: Logistic Regression — basit, yorumlanabilir referans skor

- Ana adaylar: Random Forest, XGBoost / LightGBM — tablosal veride genelde en iyi performansı verir

- train.csv üzerinde stratified train/validation split (örn. %80/%20), test.csv'yi bu aşamada hiç kullanma

- Cross-validation (StratifiedKFold, 5 kat) ile modelleri karşılaştır

- En iyi 1–2 model için hiperparametre optimizasyonu: GridSearchCV/RandomizedSearchCV veya Optuna

## Faz 5 — Model Değerlendirme (~yarım gün)

- Metrikler: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC (hedef hafif dengesiz olduğu için F1/ROC-AUC'a öncelik ver)

- Confusion matrix ile hata tiplerini incele (hangi yolcu profilinde yanlış tahmin yoğunlaşıyor)

- Feature importance / SHAP değerleri ile hangi değişkenlerin karara en çok etki ettiğini çıkar (Online boarding, Inflight wifi, Class genelde öne çıkar)

- Seçilen final modeli test.csv üzerinde tek seferlik nihai değerlendirmeden geçir

## Faz 6 — Model Paketleme (~yarım gün)

- Ön işleme + model tek bir sklearn Pipeline içinde birleştirilmiş olmalı

- Pipeline'ı joblib ile models/model_pipeline.pkl olarak kaydet

- Kolon isimleri, kategori seçenekleri (dropdown için) ve ölçek aralıklarını bir config/metadata dosyasında (json) sakla — Streamlit formunu buna göre kuracaksın

## Faz 7 — Streamlit Uygulaması (~1–2 gün)

- app.py: kayıtlı pipeline'ı yükle

- Kullanıcıdan giriş formu al: yaş, cinsiyet, seyahat tipi, sınıf, mesafe, gecikmeler ve 14 hizmet puanı için slider/selectbox

- "Tahmin Et" butonuna basınca: memnun / değil sınıfı + olasılık skorunu göster

- Tahmine katkı sağlayan en önemli 3–5 özelliği (SHAP force plot veya basit bar chart ile) göster — kullanıcıya "neden bu sonuç" açıklaması sunar

- İkinci bir sekmede EDA'dan çıkan genel içgörüleri (grafikler) sun — tek tahmin ekranından fazlasını göstermiş olursun

- requirements.txt'yi güncel tut (streamlit, scikit-learn, xgboost/lightgbm, shap, pandas, joblib, plotly)

## Faz 8 — Yayınlama ve Sunum (~yarım gün)

- Kodu GitHub'a push et, README.md yaz: problem tanımı, veri kaynağı, yöntem özeti, sonuçlar, ekran görüntüsü, canlı demo linki

- Streamlit Community Cloud üzerinden GitHub reposunu bağlayıp tek tıkla deploy et

- İleride istersen: FastAPI ile ayrı bir /predict endpoint'i yazıp React/HTML frontend'e bağlayarak "tam web sitesi" versiyonuna yükseltebilirsin — model ve pipeline aynı kalır, sadece sunum katmanı değişir

# 5. Tahmini Zaman Çizelgesi

Haftada birkaç saat ayırarak çalışacaksan fazları birkaç güne yayman gerekebilir; aşağıdaki süreler yoğun çalışma günleri baz alınarak verilmiştir.

| Faz | Konu | Süre |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ortam kurulumu | 0,5 gün |
| 1 | EDA | 1 gün |
| 2 | Ön işleme | 0,5–1 gün |
| 3 | Özellik mühendisliği (opsiyonel) | 0,5 gün |
| 4 | Modelleme | 1–2 gün |
| 5 | Değerlendirme | 0,5 gün |
| 6 | Paketleme | 0,5 gün |
| 7 | Streamlit uygulaması | 1–2 gün |
| 8 | Yayınlama & sunum | 0,5 gün |
| Toplam |  | ~6–9 gün |

# 6. Önerilen Klasör Yapısı

airline-satisfaction/

├── data/

│   ├── raw/              # train.csv, test.csv (orijinal, dokunulmaz)

│   └── processed/        # işlenmiş veri (opsiyonel ara çıktılar)

├── notebooks/

│   ├── 01_eda.ipynb

│   └── 02_modeling.ipynb

├── src/

│   ├── preprocessing.py  # ColumnTransformer / Pipeline tanımı

│   ├── train.py          # model eğitimi + değerlendirme

│   └── predict.py        # tekil tahmin fonksiyonu

├── models/

│   └── model_pipeline.pkl

├── app/

│   └── app.py            # Streamlit uygulaması

├── requirements.txt

├── README.md

└── .gitignore

# 7. Şimdi Başlayacağın Adım

En doğru başlangıç noktası Faz 1 (EDA) — Faz 0'daki klasör/ortam kurulumunu tamamladıktan sonra train.csv üzerinde hedef dağılımı ve birkaç ana değişkenle (Class, Type of Travel, Online boarding) memnuniyet ilişkisini görselleştirerek başla. İstersen bu EDA notebook'unun ilk hâlini birlikte kurabiliriz, ya da doğrudan preprocessing pipeline koduna geçebiliriz — hangisini istersen oradan devam edelim.